Presentado por Víctor García Murillo

Informática y Comunicaciones

CENTRO DE ESTUDIOS CEINMARK

09/06/2024 - Santander

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

GDCE

Gestión de Dispositivos en Centros de Estudio

Índice

Planificación	3

Anteproyecto	3

Presentación del problema planteado	3

Objetivos	3

Diagrama DAFO	4

Descripción técnica	4

Planificación del trabajo	5

Descripción de la documentación a entregar	8

Análisis	9

Público objetivo	9

Nombre de la aplicación	9

Reglas de negocio	9

Diagrama Entidad-Relación	10

Diagrama de casos de uso	11

Diseño	12

Prototipo de la interfaz	12

Página de inicio	12

Página de panel	13

Página de gestión de portátiles	15

Diagrama de clases	16

Diagrama relacional	17

Paleta de colores	17

Tipografía	18

Implementación	19

Pruebas	20

Pruebas realizadas	20

Resultados obtenidos	20

Diario de trabajo	21

Conclusiones	21

Objetivos cumplidos	21

Propuestas de mejora y ampliaciones futuras	22

Reflexiones personales sobre el proyecto	22

Bibliografía	23

# Planificación

## Anteproyecto

### Presentación del problema planteado

La aplicación tiene como objetivo abordar las necesidades del centro de estudios Ceinmark. En este centro educativo, los estudiantes pueden usar portátiles del centro durante las horas de clase, los cuales incluyen sus respectivos cargadores.

Actualmente, la administración y seguimiento de los portátiles se lleva a cabo mediante una hoja de cálculo Excel. Aunque este método ha cumplido su función hasta ahora, presenta limitaciones, como una visibilidad limitada de la información y el riesgo de pérdida de datos.

Estas limitaciones pueden traducirse en errores, pérdida de información y dificultades en la gestión de los dispositivos tecnológicos, impactando negativamente en la eficacia del alquiler diseñado para beneficiar a los alumnos del centro.

La falta de eficacia podría llevar a considerar la eliminación de esta modalidad, lo cual resultaría desfavorable para los estudiantes.

Para el centro, sería más beneficioso conservar y mejorar este servicio de alquiler, garantizando una gestión más eficaz y evitando posibles decisiones que pudieran perjudicar a los alumnos.

### Objetivos

El objetivo es garantizar un acceso fluido a los dispositivos que el centro de estudios proporciona a sus alumnos, simplificando la gestión y evitando posibles pérdidas de información.

Para lograr este objetivo, se implementarán códigos QR que los profesores escanearán. Al escanear un código QR, se accederá a la información del dispositivo, proporcionando detalles sobre su estado y permitiendo saber al profesor si el portátil está disponible o no.

En la página de inicio, se mostrarán gráficos que brindarán a los usuarios información sobre el estado de los portátiles y cargadores, el uso de dispositivos por ciclo formativo, la capacidad de los almacenes y el historial de uso de los dispositivos a lo largo del tiempo.

Adicionalmente, se proporcionará al usuario administrador un sistema que facilitará la gestión de alumnos, cursos, portátiles, cargadores y almacenes. Este sistema permitirá realizar búsquedas, aplicar filtros y descargar la información en formato PDF. Para agilizar la introducción de datos, el usuario administrador podrá importar archivos CSV, lo que simplificará el proceso y ahorrará tiempo.

### Diagrama DAFO

### Descripción técnica

Para la implementación del proyecto, se emplearán las siguientes tecnologías:

Lenguajes de programación:

- JavaScript: Lenguaje de programación que permite agregar interactividad y dinamismo.

- MySQL: Sistema de gestión de la base de datos de la aplicación.

- PHP: Lenguaje de programación que trabaja con bases de datos para implementar funciones dinámicas en la aplicación web.

Lenguajes de marcas:

- HTML y CSS: Lenguajes para estructurar y estilizar las páginas web.

Frameworks:

- Bootstrap: Framework para configurar la arquitectura y facilitar la implementación de código HTML y CSS.

- Yii2: Framework de PHP en el que se implementará la aplicación web.

Bibliotecas:

- Charts.js: Biblioteca de JavaScript que permite crear gráficos interactivos.

- Html5-QRCode: Biblioteca de JavaScript que permite generar códigos QR.

- JQuery: Biblioteca de JavaScript que simplifica la manipulación del contenido y la estructura, la gestión de eventos, las animaciones y las solicitudes AJAX en páginas web.

Entornos de desarrollo:

- dbForge Studio: Entorno de desarrollo para gestionar la base de datos.

- NetBeans: Entorno de desarrollo.

- Visual Studio Code: Entorno de desarrollo.

Otras tecnologías:

- Canva: Plataforma para realizar diseños y presentaciones.

- Dia: Aplicación para crear diagramas.

- Figma: Herramienta para diseñar la interfaz de usuario.

- Git: Sistema de control de versiones para gestionar el desarrollo del proyecto.

- Miro: Plataforma de colaboración en la que se pueden gestionar proyectos y diseñar gráficos.

- Notion: Aplicación para gestionar el proyecto y tomar notas.

- PowerPoint: Aplicación para realizar presentaciones.

### Planificación del trabajo

#### Estimación temporal

Semana 1 (01/01/2024 → 07/01/2024): Estimación de 7 horas

- Desarrollo del anteproyecto

Semana 2 (08/01/2024 → 14/01/2024): Estimación de 10 horas

- Desarrollo del anteproyecto

- Análisis de funciones

- Creación del proyecto en Git

- Desarrollo del CRUD de la base de datos

Semana 3 (15/01/2024 → 21/01/2024): Estimación de 11 horas

- Análisis de funciones

- Prototipado de la interfaz de Figma

- Selección de colores y tipografía

Semana 4 (22/01/2024 → 28/01/2024): Estimación de 12 horas

- Análisis de funciones

- Prototipado de la interfaz de Figma

- Selección de colores y tipografía

Semana 5 (29/01/2024 → 04/02/2024): Estimación de 12 horas

- Análisis de funciones

- Prototipado de la interfaz de Figma

Semana 6 (05/02/2024 al 11/02/2024): Estimación de 10 horas

- Prototipado de la interfaz de Figma

- Estudio de la implementación de las funciones

Semana 7 (12/02/2024 → 18/02/2024): Estimación de 12 horas

- Prototipado de la interfaz de Figma

- Estudio de la implementación de las funciones

Semana 8 (19/02/2024 → 25/02/2024): Estimación de 11 horas

- Prototipado de la interfaz de Figma

- Estudio de la implementación de las funciones

- Codificación de la aplicación

Semana 9 (26/02/2024 → 03/03/2024): Estimación de 10 horas

- Estudio de la implementación de las funciones

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de la estructura y estilos de la aplicación

Semana 10 (04/03/2024 → 10/03/2024): Estimación de 12 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de la estructura y estilos de la aplicación

Semana 11 (11/03/2024 → 17/03/2024): Estimación de 13 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de la estructura y estilos de la aplicación

Semana 12 (18/03/2024 → 24/03/2024): Estimación de 10 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de la estructura y estilos de la aplicación

- Desarrollo de implementaciones

Semana 13 (25/03/2024 → 31/03/2024): Estimación de 11 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de la estructura y estilos de la aplicación

- Desarrollo de implementaciones

Semana 14 (01/04/2024 → 07/04/2024): Estimación de 11 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de implementaciones

- Desarrollo de la presentación

Semana 15 (08/04/2024 → 14/04/2024): Estimación de 11 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de implementaciones

- Desarrollo de la presentación

Semana 16 (15/04/2024 → 21/04/2024): Estimación de 12 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de implementaciones

- Desarrollo de la presentación

- Realización de pruebas

- Desarrollo del diagrama de casos de uso y diagrama de clases

Semana 17 (22/04/2024 → 28/04/2024): Estimación de 11 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de implementaciones

- Desarrollo de la presentación

- Realización de pruebas

Semana 18 (29/04/2024 → 05/05/2024): Estimación de 13 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de la presentación

- Realización de pruebas

- Corrección de errores

Semana 19 (06/05/2024 → 12/05/2024): Estimación de 11 horas

- Desarrollo de la presentación

- Realización de pruebas

- Corrección de errores

Semana 20 (13/05/2024 → 19/05/2024): Estimación de 10 horas

- Desarrollo de la presentación

- Corrección de errores

Semana 21 (20/05/2024 → 26/05/2024): Estimación de 10 horas

- Desarrollo de la presentación

- Corrección de errores

Semana 22 (27/05/2024 → 02/06/2024): Estimación de 9 horas

- Desarrollo de la presentación

- Corrección de errores

- Preparación de la presentación

Semana 23 (03/06/2024 → 07/06/2024): Estimación de 7 horas

- Preparación de la presentación

#### Diagrama de Gantt

### Descripción de la documentación a entregar

A continuación, se presentan los documentos que serán entregados:

- Productos de la planificación: Anteproyecto

- Productos del análisis: Diagrama Entidad-Relación y diagrama de casos de uso.

- Productos del diseño: Prototipo de la interfaz, diagrama de clases, diagrama relacional, documento del color y tipografía.

- Productos de la implementación: Documentación del código.

- Productos de las pruebas. Pruebas realizadas y resultados obtenidos.

- Memoria del proyecto: Diario de trabajo (tareas realizadas, dificultades encontradas, cambios, problemas y soluciones aportadas).

# Análisis

## Público objetivo

La aplicación web está dirigida a profesores y administradores informáticos de centros educativos que proporcionan a sus alumnos acceso a ordenadores durante las jornadas lectivas. Se enfoca principalmente en centros de formación profesional, aunque también es adecuada para otras modalidades educativas.

## Nombre de la aplicación

El nombre de la aplicación, GDCE, proviene del acrónimo de "Gestión de Dispositivos en Centros de Estudio", encapsulando de manera concisa el propósito principal de la aplicación.

## Reglas de negocio

- La capacidad máxima de un almacén nunca podrá ser un número negativo.

- No puede haber dos alumnos con el mismo nombre y apellidos o con el mismo DNI/NIE.

- El formato del DNI es de ocho dígitos seguidos de una letra.

- El formato del NIE es de una letra inicial, siete dígitos y una letra final.

- Los alumnos que no cursen ningún curso no podrán tener un portátil.

- Si el portátil de un alumno pasa a estado averiado, el alumno perderá el portátil.

- No podrá haber dos aplicaciones con el mismo nombre.

- Un cargador está disponible si no está vinculado a ningún portátil y si no está averiado.

- Si un portátil o un cargador cambia su estado a averiado, se eliminará su relación con el otro dispositivo.

- Un alumno podrá estar en varios cursos durante el mismo año, siempre que estos no tengan el mismo turno.

- Si un alumno cursa un curso en el turno de mañana, su portátil estará en estado no disponible durante el turno de mañana, y lo mismo aplicará para el turno de tarde si el curso se imparte por las tardes.

- Un alumno que esté matriculado en un curso de mañana y otro de tarde solo podrá reservar portátiles que estén disponibles en ambos turnos.

## Diagrama Entidad-Relación

## Diagrama de casos de uso

# Diseño

## Prototipo de la interfaz

A continuación, presento los prototipos de interfaz que he desarrollado en Figma, detallando sus características y funcionalidades.

Además de los cambios entre las versiones de las páginas prototipadas, también se puede observar una evolución en el diseño y la disposición tanto del encabezado como del pie de página.

### Página de inicio

Inicialmente, consideré que la interfaz del panel sería la página de inicio. Sin embargo, posteriormente opté por destacarla, ya que no era la característica principal de la aplicación.

Después de desechar la interfaz con gráficos, diseñé una interfaz que presenta un recuadro para acceder al escáner de códigos QR. También agregué la opción de escanear una imagen del dispositivo.

En la última versión que prototipé, agregué un texto que luego sería reubicado, así como un buscador para que los usuarios puedan acceder al contenido del portátil escribiendo el código, en caso de no tener acceso al código QR.

### Página de panel

Como mencioné en el apartado anterior, inicialmente esta página era la página de inicio. Incluía cinco gráficos: dos de ellos mostraban el estado de los portátiles y cargadores (disponibles, en uso o averiados), otro representaba el uso por ciclo formativo, uno mostraba la capacidad máxima y ocupada de cada almacén, y, por último, uno que indicaba el uso por año.

En la segunda versión, añadí texto para eliminar las partes vacías de la página. Sin embargo, posteriormente eliminé este texto ya que no encajaba con el estilo de la aplicación; era demasiado extenso y podía resultar fatigante para la vista, además de que no estaba claro qué información debía contener.

En la última versión del prototipo de esta página, la renombré primero como 'Gráficos' y finalmente como 'Panel', tomando inspiración de los dashboards típicos de las páginas de gestión. Además, eliminé el gráfico de la parte inferior presente en versiones anteriores del prototipo debido a la falta de datos en la base de datos sobre el uso de portátiles por año. También definí las posiciones de cada gráfico, aunque el prototipo quedó bastante incompleto, estableció las bases para el resultado final.

### Página de gestión de portátiles

En la primera versión de la página de portátiles, diseñé una tabla que mostraba únicamente los portátiles de un estado determinado, permitiendo cambiar entre estados mediante tres botones, junto con un botón en la parte inferior para agregar uno nuevo.

En la segunda versión, decidí integrar tanto ratones como portátiles en una misma página, donde se mostraría únicamente su código y un icono que identificaría el tipo de dispositivo, además de una barra de búsqueda para encontrar dispositivos por su código. Al hacer clic en el botón, aparecería un pop-up con diversas opciones de gestión para el dispositivo.

Este prototipo no llegó a ser maquetado debido a la falta de una funcionalidad clara y sencilla, por lo que fue descartado y reemplazado por la versión anterior.

## Diagrama de clases

## Diagrama relacional

## Paleta de colores

La paleta de colores de la aplicación se compone de tres tonos de azul (#16697A, #489FB5, #82C0CC). Estas tonalidades sugieren una estructura sólida y organizada, reflejando precisión y eficiencia. El azul también se asocia con la confianza y la estabilidad, transmitiendo fiabilidad y control. En resumen, el uso de estos colores puede contribuir a generar una impresión positiva y profesional, además de establecer un ambiente propicio para la concentración y la toma de decisiones.

Para asegurar una experiencia visual confortable y evitar la fatiga ocular, se han sustituido los colores negro y blanco por tonos más suaves. El negro se ha reemplazado por #333333, un gris oscuro que proporciona contraste sin ser tan agresivo como el negro puro. Por otro lado, el blanco se ha cambiado por #E3E3E3, un tono ligeramente grisáceo que mantiene la luminosidad necesaria sin resultar demasiado brillante ni deslumbrante.

## Tipografía

La aplicación web utiliza la tipografía Roboto debido a su legibilidad, que garantiza una experiencia de usuario fluida. Además, Roboto ofrece un estilo agradable a la vista para el público objetivo, transmitiendo una sensación de profesionalidad. En caso de que haya algún problema al cargar la tipografía, se utilizará la tipografía sans-serif que presenta similitudes con Roboto para mantener la coherencia visual y la legibilidad en la interfaz.

# Implementación

# Pruebas

## Pruebas realizadas

- Actualización de registros en almacenes, portátiles, aplicaciones, cargadores, alumnos y cursos.

- Creación de registros en portátiles, aplicaciones, cargadores, almacenes, alumnos y cursos.

- Sincronización de almacenes con capacidades máximas negativas.

- Introducción de valores negativos.

- Introducción de valores demasiado altos en la capacidad de los almacenes.

- Introducción de NIE en vez de DNI.

- Eliminación de registros en almacenes, aplicaciones, portátiles, cargadores, alumnos y cursos.

- Reserva de portátiles.

- Actualización de registros de cargadores y portátiles.

- Pruebas a usuarios relacionados con el desarrollo de software.

- Pruebas a usuarios del sector de la informática no relacionados con el desarrollo de software.

- Pruebas a usuarios no relacionados con la informática.

## Resultados obtenidos

- Implementar una función para convertir a positivo un valor de capacidad máxima negativa.

- Limitar los almacenes que no tienen más capacidad.

- Restringir los valores del atributo estado al crear un cargador a "Disponible" y "Averiado".

- Al cambiar el nombre de una aplicación, actualizarlo en todas las relaciones correspondientes.

- Implementar la actualización de los atributos aplicaciones y cargadores relacionados con portátiles.

- Separar en el formulario de alumnos la selección de cursos entre cursos de mañana y tarde.

- Corregir la función que genera la sigla para que guarde las letras sin tildes.

- Añadir validaciones para valores enteros mínimos.

- Al añadir una aplicación con un nombre largo y sin espacios, el nombre sale fuera de la caja en la página de gestión de aplicaciones.

- Modificar las reglas de los cursos para que las siglas no excedan el límite y se guarden correctamente.

- Eliminar el mensaje de error al cargar el modal de actualización de curso.

- Corregir la regla de atributo DNI en el modelo de alumnos para permitir valores NIE.

- Implementar una regla para limitar el valor máximo de capacidad de los almacenes.

- Al borrar un almacén, poner en null los campos id_almacen en sus relaciones.

- Implementar un sincronizador que elimine las aplicaciones relacionadas con una aplicación borrada.

- Requerir que los alumnos con matriculación en cursos de mañana y tarde solo puedan reservar un portátil disponible en ambos turnos.

- Modificar la sincronización de cargadores para que no estén disponibles si están relacionados con un portátil.

- Los colores de la paleta son muy saturados.

- Cambiar los registros del gridview para que ocupen solo una línea.

- Corregir funciones que fallan si la base de datos está vacía.

- Cambiar los colores de las tablas y los botones.

- Reorganizar el formulario de actualizar cursos.

- Mostrar el curso del grado en la tabla de alumnos (1º o 2º).

- Ordenar la tabla de cursos por nombre y año.

# Diario de trabajo

28/12/2023 Desarrollo de la portada, encabezado y los diferentes puntos del anteproyecto.

29/12/2023 Desarrollo de la presentación del problema planteado.

30/12/2023 Desarrollo del DAFO y de la descripción de la documentación a entregar.

31/12/2023 Desarrollo de la descripción técnica.

04/01/2024 Desarrollo de los objetivos.

05/01/2024 Desarrollo del diagrama de Gantt.

07/01/2024 Desarrollo de la planificación del trabajo y la estimación temporal.

08/01/2024 Implementación del DAFO, corrección de la descripción técnica, mejora de los objetivos y de la planificación del trabajo.

09/01/2024 Mejora del diagrama de Gantt y corrección de la planificación del trabajo.

# Conclusiones

Para concluir este proyecto voy a resaltar los objetivos alcanzados y las posibles mejoras.

## Objetivos cumplidos

- Se ha implementado un lector de códigos QR que permite a los alumnos reservar portátiles de manera rápida y eficiente, además de vincular cargadores a los dispositivos.

- Se ha creado una página de panel que centraliza información relevante, incluyendo estadísticas y gráficos interactivos sobre el uso de los dispositivos y su disponibilidad, permitiendo visualizar la información de manera clara y precisa.

- Se han desarrollado páginas de gestión con formularios validados.

- Se han incorporado modales que mejoran la interactividad, haciendo la experiencia del usuario más dinámica y accesible. Además, se han implementado buscadores que permiten localizar información específica rápidamente, optimizando el tiempo de los usuarios.

- Se ha desarrollado una estética atractiva, con tipografía y colores adecuados, alineados con los objetivos del proyecto.

## Propuestas de mejora y ampliaciones futuras

- Añadir botones que faciliten la exportación e importación de tablas de la base de datos, simplificando la transferencia de datos y la tarea del administrador.

- Implementar un sistema de usuarios con contraseñas y roles de administrador, además de incluir un sistema de inicio de sesión para mejorar la seguridad y la gestión del acceso a la plataforma.

- Crear una tabla en la base de datos para gestionar las aulas, optimizando así la administración de los almacenes y los cursos.

- Extender la gestión a otros dispositivos como regletas, ratones e incluso dispositivos WiFi, para ofrecer una administración de todos los recursos tecnológicos del centro educativo.

- La ampliación más importante sería llevar a cabo la implementación de la aplicación en un entorno real, integrándola completamente en el día a día del centro. Esto implicaría realizar pruebas, brindar capacitación a los usuarios y ajustar la aplicación según el feedback recibido para asegurar la efectividad del usuario.

## Reflexiones personales sobre el proyecto

Este proyecto ha representado una clara curva de aprendizaje para mí. Al principio, desarrollaba código sencillo sin refactorizar y con errores, pero con el tiempo he ido entendiendo las funciones de Yii2 y su organización, estructurando mejor el código y haciéndolo más eficiente.

He aprendido a comprender el código, modelar gráficos, incorporar librerías externas para facilitar el trabajo, y utilizar JavaScript para crear funcionalidades sobre la maquetación. Pero, sobre todo, he aprendido cómo funciona Yii2 y su patrón de diseño MVC.

He superado las dificultades buscando información en internet, consultando a inteligencias artificiales y desarrollando las partes más complejas de la aplicación mediante prueba y error.

Si tuviera que empezar el proyecto desde cero, cambiaría el enfoque de desarrollo. Primero, me centraría en crear las validaciones y formularios para para disponer de datos correctos. Luego, implementaría las demás funciones. Además, organizaría mejor las tareas diarias para evitar la acumulación de trabajo y asegurar un progreso constante y ordenado.

# Bibliografía

- Animación botones cabecera

https://uiverse.io/WhiteNervosa/popular-ladybug-27

- Certificado SSL en XAMPP

https://www.youtube.com/watch?v=zrbaE1Wdviw

- ChatGPT

https://openai.com/chatgpt

- Copilot

https://copilot.microsoft.com/

- Escáner de códigos QR

https://openjavascript.info/2022/12/10/qr-code-scanner-with-html5-qrcode-js/

- Formulario de búsqueda

https://stackoverflow.com/questions/32900328/how-to-implement-single-search-form-in-yii2

- Generador y validador de DNI/NIE

https://www.generador-de-dni.com/

- Gráficos

https://www.chartjs.org/

https://www.w3schools.com/ai/ai_chartjs.asp

- Mensaje flash

https://stackoverflow.com/questions/32793569/how-to-set-a-flash-message-in-yii2

- Perplexity

https://perplexity.ai/

- Restringir vista por usuario

https://forum.yiiframework.com/t/restrict-view-for-role-or-user/79967

- Tipografía

https://fonts.google.com/specimen/Roboto

- Validaciones

https://www.yiiframework.com/doc/guide/2.0/en/tutorial-core-validators