Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Presentado por Víctor García Murillo

Nombre del director/a

GDCE

Informática y Comunicaciones

CENTRO DE ESTUDIOS CEINMARK

Santander

Índice

Planificación	3

Anteproyecto	3

Presentación del problema planteado	3

Objetivos	3

Diagrama DAFO	4

Descripción técnica	4

Planificación del trabajo	5

Descripción de la documentación a entregar	8

Bibliografía	9

Análisis	9

Diagrama Entidad-Relación	9

Diagrama de casos de uso	10

Diseño	11

Prototipo de la interfaz	11

Página de inicio	12

Página de panel	13

Página de gestión de portátiles	15

Esquemas de la interfaz	16

Diagrama de clases	17

Diagrama relacional	17

Color y tipografía	17

Implementación	18

Pruebas	18

Pruebas realizadas	18

Resultados obtenidos	18

Diario de trabajo	19

Bibliografía	19

# Planificación

## Anteproyecto

### Presentación del problema planteado

La aplicación tiene como objetivo abordar las necesidades del centro de estudios Ceinmark. En este centro educativo, los estudiantes pueden usar portátiles del centro durante las horas de clase, los cuales incluyen sus respectivos cargadores.

Actualmente, la administración y seguimiento de los portátiles se lleva a cabo mediante una hoja de cálculo Excel. Aunque este método ha cumplido su función hasta ahora, presenta limitaciones, como una visibilidad limitada de la información y el riesgo de pérdida de datos.

Estas limitaciones pueden traducirse en errores, pérdida de información y dificultades en la gestión de los dispositivos tecnológicos, impactando negativamente en la eficacia del alquiler diseñado para beneficiar a los alumnos del centro.

La falta de eficacia podría llevar a considerar la eliminación de esta modalidad, lo cual resultaría desfavorable para los estudiantes.

Para el centro, sería más beneficioso conservar y mejorar este servicio de alquiler, garantizando una gestión más eficaz y evitando posibles decisiones que pudieran perjudicar a los alumnos.

### Objetivos

El objetivo es garantizar un acceso fluido a los dispositivos que el centro de estudios proporciona a sus alumnos, simplificando la gestión y evitando posibles pérdidas de información.

Para lograr este objetivo, se implementarán códigos QR que los profesores escanearán. Al escanear un código QR, se accederá a la información del dispositivo, proporcionando detalles sobre su estado y permitiendo saber al profesor si el portátil está disponible o no.

En la página de inicio, se mostrarán gráficos que brindarán a los usuarios información sobre el estado de los portátiles y cargadores, el uso de dispositivos por ciclo formativo, la capacidad de los almacenes y el historial de uso de los dispositivos a lo largo del tiempo.

Adicionalmente, se proporcionará al usuario administrador un sistema que facilitará la gestión de alumnos, cursos, portátiles, cargadores y almacenes. Este sistema permitirá realizar búsquedas, aplicar filtros y descargar la información en formato PDF. Para agilizar la introducción de datos, el usuario administrador podrá importar archivos CSV, lo que simplificará el proceso y ahorrará tiempo.

### Diagrama DAFO

### Descripción técnica

Para la implementación del proyecto, se emplearán las siguientes tecnologías:

Lenguajes de programación:

- MySQL: Sistema de gestión de la base de datos de la aplicación.

- PHP: Lenguaje de programación que trabaja con bases de datos para implementar funciones dinámicas en la aplicación web.

Lenguajes de marcas:

- HTML y CSS: Lenguajes para estructurar y estilizar las páginas web.

Frameworks:

- Yii2: Framework de PHP en el que se implementara la aplicación web.

- Bootstrap: Framework para configurar la arquitectura y facilitar la implementación de código HTML y CSS.

Entornos de desarrollo:

- NetBeans: Entorno de desarrollo

- Visual Studio Code: Entorno de desarrollo

- dbForge Studio: Entorno de desarrollo para gestionar la base de datos

Otras tecnologías:

- Git: Sistema de control de versiones para gestionar el desarrollo del proyecto.

- Figma: Herramienta para diseñar la interfaz de usuario.

- Dia: Aplicación para crear diagramas.

- Canva: Plataforma para realizar diseños y presentaciones.

- Notion: Aplicación para gestionar el proyecto y tomar notas.

- PowerPoint: Aplicación para realizar presentaciones.\

### Planificación del trabajo

#### Estimación temporal

Semana 1 (01/01/2024 → 07/01/2024): Estimación de 7 horas

- Desarrollo del anteproyecto

Semana 2 (08/01/2024 → 14/01/2024): Estimación de 10 horas

- Desarrollo del anteproyecto

- Análisis de funciones

- Creación del proyecto en Git

- Desarrollo del CRUD de la base de datos

Semana 3 (15/01/2024 → 21/01/2024): Estimación de 11 horas

- Análisis de funciones

- Prototipado de la interfaz de Figma

- Selección de colores y tipografía

Semana 4 (22/01/2024 → 28/01/2024): Estimación de 12 horas

- Análisis de funciones

- Prototipado de la interfaz de Figma

- Selección de colores y tipografía

Semana 5 (29/01/2024 → 04/02/2024): Estimación de 12 horas

- Análisis de funciones

- Prototipado de la interfaz de Figma

Semana 6 (05/02/2024 al 11/02/2024): Estimación de 10 horas

- Prototipado de la interfaz de Figma

- Estudio de la implementación de las funciones

Semana 7 (12/02/2024 → 18/02/2024): Estimación de 12 horas

- Prototipado de la interfaz de Figma

- Estudio de la implementación de las funciones

Semana 8 (19/02/2024 → 25/02/2024): Estimación de 11 horas

- Prototipado de la interfaz de Figma

- Estudio de la implementación de las funciones

- Codificación de la aplicación

Semana 9 (26/02/2024 → 03/03/2024): Estimación de 10 horas

- Estudio de la implementación de las funciones

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de la estructura y estilos de la aplicación

Semana 10 (04/03/2024 → 10/03/2024): Estimación de 12 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de la estructura y estilos de la aplicación

Semana 11 (11/03/2024 → 17/03/2024): Estimación de 13 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de la estructura y estilos de la aplicación

Semana 12 (18/03/2024 → 24/03/2024): Estimación de 10 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de la estructura y estilos de la aplicación

- Desarrollo de implementaciones

Semana 13 (25/03/2024 → 31/03/2024): Estimación de 11 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de la estructura y estilos de la aplicación

- Desarrollo de implementaciones

Semana 14 (01/04/2024 → 07/04/2024): Estimación de 11 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de implementaciones

- Desarrollo de la presentación

Semana 15 (08/04/2024 → 14/04/2024): Estimación de 11 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de implementaciones

- Desarrollo de la presentación

Semana 16 (15/04/2024 → 21/04/2024): Estimación de 12 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de implementaciones

- Desarrollo de la presentación

- Realización de pruebas

- Desarrollo del diagrama de casos de uso y diagrama de clases

Semana 17 (22/04/2024 → 28/04/2024): Estimación de 11 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de implementaciones

- Desarrollo de la presentación

- Realización de pruebas

Semana 18 (29/04/2024 → 05/05/2024): Estimación de 13 horas

- Codificación de la aplicación

- Desarrollo de la presentación

- Realización de pruebas

- Corrección de errores

Semana 19 (06/05/2024 → 12/05/2024): Estimación de 11 horas

- Desarrollo de la presentación

- Realización de pruebas

- Corrección de errores

Semana 20 (13/05/2024 → 19/05/2024): Estimación de 10 horas

- Desarrollo de la presentación

- Corrección de errores

Semana 21 (20/05/2024 → 26/05/2024): Estimación de 10 horas

- Desarrollo de la presentación

- Corrección de errores

Semana 22 (27/05/2024 → 02/06/2024): Estimación de 9 horas

- Desarrollo de la presentación

- Corrección de errores

- Preparación de la presentación

Semana 23 (03/06/2024 → 07/06/2024): Estimación de 7 horas

- Preparación de la presentación

#### Diagrama de Gantt

### Descripción de la documentación a entregar

A continuación, se presentan los documentos que serán entregados:

- Productos de la planificación: Anteproyecto

- Productos del análisis: Diagrama Entidad-Relación y diagrama de casos de uso.

- Productos del diseño: Prototipo de la interfaz, diagrama de clases, diagrama relacional, documento del color y tipografía.

- Productos de la implementación: Documentación del código.

- Productos de las pruebas. Pruebas realizadas y resultados obtenidos.

- Memoria del proyecto: Diario de trabajo (tareas realizadas, dificultades encontradas, cambios, problemas y soluciones aportadas).

### Bibliografía

28/12/2023 Desarrollo de la portada, encabezado y los diferentes puntos del anteproyecto.

29/12/2023 Desarrollo de la presentación del problema planteado.

30/12/2023 Desarrollo del DAFO y de la descripción de la documentación a entregar.

31/12/2023 Desarrollo de la descripción técnica.

04/01/2024 Desarrollo de los objetivos.

05/01/2024 Desarrollo del diagrama de Gantt.

07/01/2024 Desarrollo de la planificación del trabajo y la estimación temporal.

08/01/2024 Implementación del DAFO, corrección de la descripción técnica, mejora de los objetivos y de la planificación del trabajo.

09/01/2024 Mejora del diagrama de Gantt y corrección de la planificación del trabajo.

# Análisis

## Diagrama Entidad-Relación

## Diagrama de casos de uso

# Diseño

## Prototipo de la interfaz

A continuación, presento los prototipos de interfaz que he desarrollado en Figma, detallando sus características y funcionalidades.

Además de los cambios entre las versiones de las páginas prototipadas, también se puede observar una evolución en el diseño y la disposición tanto del encabezado como del pie de página.

### Página de inicio

Inicialmente, consideré que la interfaz del panel sería la página de inicio. Sin embargo, posteriormente opté por destacarla, ya que no era la característica principal de la aplicación.

Después de desechar la interfaz con gráficos, diseñé una interfaz que presenta un recuadro para acceder al escáner de códigos QR. También agregué la opción de escanear una imagen del dispositivo.

En la última versión que prototipé, agregué un texto que luego sería reubicado, así como un buscador para que los usuarios puedan acceder al contenido del portátil escribiendo el código, en caso de no tener acceso al código QR.

### Página de panel

Como mencioné en el apartado anterior, inicialmente esta página era la página de inicio. Incluía cinco gráficos: dos de ellos mostraban el estado de los portátiles y cargadores (disponibles, en uso o averiados), otro representaba el uso por ciclo formativo, uno mostraba la capacidad máxima y ocupada de cada almacén, y, por último, uno que indicaba el uso por año.

En la segunda versión, añadí texto para eliminar las partes vacías de la página. Sin embargo, posteriormente eliminé este texto ya que no encajaba con el estilo de la aplicación; era demasiado extenso y podía resultar fatigante para la vista, además de que no estaba claro qué información debía contener.

En la última versión del prototipo de esta página, la renombré primero como 'Gráficos' y finalmente como 'Panel', tomando inspiración de los dashboards típicos de las páginas de gestión. Además, eliminé el gráfico de la parte inferior presente en versiones anteriores del prototipo debido a la falta de datos en la base de datos sobre el uso de portátiles por año. También definí las posiciones de cada gráfico, aunque el prototipo quedó bastante incompleto, estableció las bases para el resultado final.

### Página de gestión de portátiles

En la primera versión de la página de portátiles, diseñé una tabla que mostraba únicamente los portátiles de un estado determinado, permitiendo cambiar entre estados mediante tres botones, junto con un botón en la parte inferior para agregar uno nuevo.

En la segunda versión, decidí integrar tanto ratones como portátiles en una misma página, donde se mostraría únicamente su código y un icono que identificaría el tipo de dispositivo, además de una barra de búsqueda para encontrar dispositivos por su código. Al hacer clic en el botón, aparecería un pop-up con diversas opciones de gestión para el dispositivo.

Este prototipo no llegó a ser maquetado debido a la falta de una funcionalidad clara y sencilla, por lo que fue descartado y reemplazado por la versión anterior.

## Esquemas de la interfaz

## Diagrama de clases

## Diagrama relacional

## Color y tipografía

El color primario #4040FF es un tono de azul vibrante que da una sensación de orden y limpieza, transmitiendo calma y seriedad. Su tonalidad intensa sugiere una estructura sólida y organizada, lo cual puede ser útil en contextos donde se valora la precisión y la eficiencia. Este tono de azul también puede ser asociado con la confianza y la estabilidad, ya que su presencia transmite un sentido de fiabilidad y control. En resumen, el uso de este color puede contribuir a generar una impresión positiva y profesional, así como a establecer un ambiente propicio para la concentración y la toma de decisiones informadas.

Junto al color primario, se emplea el color secundario #99FF33, que complementa al primario y se utiliza para representar botones en estado hover o activos.

En la aplicación, se utilizan los colores #00F377, #4040FF, #FF0033 y #FFD000 para representar el estado de los datos o expresar la finalidad de algún botón.

Por último, para asegurar una experiencia visual confortable y evitar la fatiga ocular, se opta por sustituir los colores negro y blanco por tonos más suaves. El color negro se reemplaza por #333333, un gris oscuro que proporciona contraste sin ser tan agresivo como el negro puro. Por otro lado, el blanco se cambia por #E3E3E3, un tono ligeramente grisáceo que aún conserva la luminosidad necesaria sin resultar demasiado brillante ni deslumbrante.

Por otra parte, la aplicación web utilizará la tipografía Roboto debido a su legibilidad, que garantiza una experiencia de usuario fluida. Además, Roboto ofrece un estilo agradable a la vista para el público objetivo, transmitiendo una sensación de profesionalidad. En caso de que haya algún problema al cargar la tipografía, se utilizará la tipografía sans-serif que presente similitudes con Roboto para mantener la coherencia visual y la legibilidad en la interfaz.

# Implementación

# Pruebas

## Pruebas realizadas

## Resultados obtenidos

# Diario de trabajo

# Bibliografía